RG MOTORS

SUCURSAL PUERTO MONTT

SOLICITUD FORMAL

Accesos, decisiones
y aprobaciones

Insumos, infraestructura e integraciones comerciales
requeridos para continuar el proyecto

| Código | RG-PM-SOL-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 06/08/2026 |
| Clasificación | Uso interno — Confidencial |
| Alcance | Sucursal Puerto Montt |

Plataforma web de venta de vehículos usados
con catálogo digital, tour 360° y administración autónoma

Documento elaborado en el marco del proyecto informático de implementación digital

Índice de contenidos

1.  Objetivo del documento

2.  Alcance confirmado

3.  Solicitud de fotografías y videos del stock

3.1  Medio de entrega

3.2  Estructura de carpetas sugerida

3.3  Formatos y calidad mínima

3.4  Datos asociados a cada vehículo

4.  Compra y gestión del dominio (.cl)

5.  Elección de base de datos

6.  Elección de hosting

7.  Integraciones comerciales: WebPay y financiamiento

7.1  WebPay (Transbank)

7.2  Financiamiento (Forum u otras)

8.  Principios de gobernanza

9.  Plazo de respuesta solicitado

10.  Aprobaciones

# 1. Objetivo del documento

El presente documento tiene por objeto formalizar las solicitudes y decisiones que la Empresa debe adoptar para continuar el desarrollo del sitio web de la sucursal Puerto Montt. Se busca evitar ambigüedades, retrasos por falta de insumos y conflictos de responsabilidad sobre costos, accesos y contratación de servicios.

# 2. Alcance confirmado

Para efectos de viabilidad del proyecto, el alcance de la primera versión (v1) queda definido como:

• Sitio web orientado exclusivamente a la sucursal de Puerto Montt.

• Catálogo de vehículos, fichas de detalle, tour 360°, contacto comercial y panel de administración.

• Fuera de alcance v1: otras sucursales, CRM interno completo, app móvil nativa.

# 3. Solicitud de fotografías y videos del stock

Se requiere acceso a material audiovisual de los vehículos existentes en Puerto Montt. Sin este insumo no es posible publicar un catálogo profesional ni tours 360° reales.

## 3.1. Medio de entrega (elige la Empresa)

Se recomienda un canal que preserve la calidad original (sin compresión agresiva de WhatsApp). Marque una opción:

☐  Google Drive (recomendado) — carpeta compartida

☐  Microsoft OneDrive / SharePoint

☐  Dropbox

☐  WeTransfer / Smash (lotes puntuales de alta calidad)

☐  Otro: ________________________________

Importante: WhatsApp comprime fotos y videos. Puede usarse solo para coordinación, no como archivo maestro.

## 3.2. Estructura de carpetas sugerida

Una carpeta por vehículo, con nombre: MARCA_MODELO_AÑO_PATENTEINTERNA (ejemplo: TOYOTA_RAV4_2021_ABCD12)

• /fotos/ → 8 a 12 imágenes JPG/PNG (frente, atras, laterales, interior, motor, detalle)

• /video_360/ → 1 video de vuelta completa (40–60 s)

• /hero/ → 1 foto principal para listado del catálogo

## 3.3. Formatos y calidad mínima

| Tipo | Formato preferido | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Fotos | JPG o PNG | Mínimo 1920 px en el lado largo; sin filtros extremos |
| Video 360 | MP4 (H.264) o MOV | Full HD (1080p) o superior; no enviar por WhatsApp |
| Peso | Sin límite artificial | Mejor archivo pesado y nítido que liviano y pixelado |

## 3.4. Datos asociados a cada vehículo (planilla)

Además del material, se solicita planilla (Excel/Google Sheets) con:

• Marca, modelo, año, precio, kilometraje, combustible, transmisión, color

• Estado: disponible / reservado / vendido

• Patente (uso interno; no se publicará salvo instrucción expresa)

• Observaciones comerciales (opcional)

# 4. Compra y gestión del dominio (.cl)

El dominio rgmotors.cl ya se encuentra registrado por terceros. La Empresa debe proponer y aprobar un nombre disponible en NIC Chile (www.nic.cl). El dominio debe quedar a nombre del RUT de la Empresa.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Registrador | NIC Chile (oficial .cl) |
| Costo referencial | $9.990 CLP por año (exento de IVA, tarifa NIC Chile vigente) |
| Titular | Razón social / RUT de la Empresa (no cuenta personal del desarrollador) |
| Responsable interno | ________________________________ |

Propuestas de nombre (completar y marcar disponibilidad en nic.cl):

☐  Opción 1: ________________________.cl

☐  Opción 2: ________________________.cl

☐  Opción 3: ________________________.cl

Nombre aprobado por la Empresa: ________________________.cl     Fecha: ____/____/________

# 5. Elección de base de datos / backend de datos

Se requiere un servicio en la nube para almacenar el catálogo, imágenes y usuarios del panel de administración. A continuación se presentan alternativas comparadas para decisión formal.

| Criterio | Supabase (recomendada) | Firebase (Google) | Solo archivos en el código |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | PostgreSQL + Auth + Storage | NoSQL + Auth + Storage | Sin base real |
| Costo inicio | Free; Pro ~US$25/mes | Pay-as-you-go | US$0 |
| Panel admin | Excelente para catálogo | Posible, menos natural p/ filtros | Requiere programador |
| Fotos/videos | Storage incluido | Storage incluido | GitHub (no ideal) |
| Apto producción | Sí (Plan Pro) | Sí | Solo demo |
| Autonomía Empresa | Alta (con admin web) | Media-Alta | Nula |

Recomendación técnica: Supabase Plan Pro para producción.

Decisión de la Empresa:

☐  Supabase (recomendado)

☐  Firebase

☐  Otra: ________________________

Cuenta/correo corporativo para alta del servicio: ________________________

Titular de facturación: ☐ Empresa   ☐ Otro: ____________

# 6. Elección de hosting (alojamiento web)

GitHub Pages se utiliza únicamente como demo. Para operación profesional se requiere hosting pagado compatible con Next.js y administración autónoma.

| Criterio | Vercel (recomendado) | Cloudflare Pages | VPS (DigitalOcean/etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaje con Next.js | Óptimo | Bueno (con límites) | Manual |
| Costo referencial | Pro ~US$20/mes | Free / planes pagos | Desde ~US$6–24/mes + mantención |
| Deploy | Automático desde GitHub | Automático | Configuración y mantención propia |
| SSL / HTTPS | Incluido | Incluido | Configurar |
| Esfuerzo interno | Bajo | Medio | Alto (necesita soporte TI) |
| Ideal si… | Quieren simplicidad y velocidad | Priorizan CDN global | Tienen administrador de servidores |

Costo mensual estimado stack recomendado (Vercel Pro + Supabase Pro): ~US$45/mes + dominio anual.

Decisión de la Empresa:

☐  Vercel Pro (recomendado)

☐  Cloudflare Pages

☐  VPS / otro: ________________________

Cuenta/correo corporativo para alta: ________________________

# 7. Integraciones comerciales: WebPay y financiamiento

Estas integraciones dependen de contratos comerciales de la Empresa con terceros. El desarrollo técnico solo puede iniciarse cuando existan credenciales y canales oficiales.

## 7.1. WebPay (Transbank)

Requisitos habituales (responsabilidad de la Empresa):

• Empresa formalizada con inicio de actividades en SII y giro coherente.

• Cuenta corriente a nombre del comercio.

• Sitio con dominio propio, HTTPS, datos del comercio, políticas y términos.

• Contratación/afiliación en Transbank y certificación técnica del flujo de pago.

Documentación técnica: https://www.transbankdevelopers.cl

Solicitud a la Empresa:

☐  Autorizamos gestionar afiliación WebPay Plus con Transbank

☐  Entregaremos código de comercio y credenciales de integración/producción

☐  Designamos contacto interno Transbank: ________________________ / Tel: ____________

☐  Por ahora NO incluimos pagos online en v1 (solo contacto/WhatsApp)

## 7.2. Financiamiento (Forum u otras financieras)

La conexión con Forum u otras entidades de crédito automotriz no es un plugin genérico. Depende del acuerdo comercial vigente de la automotora con la financiera y del canal que ellos habiliten (enlace a cotizador, integración dealer, API, proceso asistido por ejecutivo, etc.).

Se solicita a la Empresa:

☐  Indicar financiera(s) preferente(s): Forum / Otra: ____________

☐  Entregar contacto del ejecutivo comercial de la financiera

☐  Consultar formalmente si existe API, link de cotización, iframe o flujo dealer

☐  Mientras no exista canal técnico: botón “Simular financiamiento” → WhatsApp / formulario / link externo

Ejecutivo financiera: ________________________  Correo/Tel: ________________________

# 8. Principios de gobernanza (para evitar conflictos de carga)

• Las cuentas de dominio, hosting, base de datos y pasarelas deben quedar a nombre de la Empresa.

• El desarrollador no será titular ni responsable de pagos recurrentes de servicios cloud.

• Los contenidos (fotos, precios, stock) son responsabilidad comercial de la sucursal.

• Los cambios de alcance se formalizarán por escrito (correo o acta) antes de ejecutarse.

• Los plazos de 3 meses asumen respuesta oportuna a las solicitudes de este documento.

# 9. Plazo de respuesta solicitado

Se solicita devolver este documento firmado (o responder por correo con las casillas marcadas) en un plazo máximo de 15 días hábiles, a fin de no detener el cronograma del proyecto.

# 10. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitante / Responsable técnico |  |  |  |
| Representante Empresa / Sucursal Puerto Montt |  |  |  |
| Responsable comercial / gerencia |  |  |  |

Observaciones de la Empresa:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________