RG MOTORS

SUCURSAL PUERTO MONTT

SOLICITUD FORMAL

Accesos, decisiones
y aprobaciones

Insumos, infraestructura e integraciones comerciales
requeridos para continuar el proyecto

| Código | RG-PM-SOL-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 06/08/2026 |
| Clasificación | Uso interno — Confidencial |
| Alcance | Sucursal Puerto Montt |

Plataforma web de venta de vehículos usados
con catálogo digital, tour 360° y administración autónoma

Documento elaborado en el marco del proyecto informático de implementación digital

Índice de contenidos

Seleccione un tema para ubicar rápidamente la sección correspondiente en el documento.

1.  Objetivo del documento

2.  Alcance confirmado

3.  Solicitud de fotografías y videos del stock

3.1  Medio de entrega

3.2  Estructura de carpetas sugerida

3.3  Formatos y calidad mínima

3.4  Datos asociados a cada vehículo

4.  Compra y gestión del dominio (.cl)

5.  Elección de base de datos

6.  Elección de hosting

7.  Integraciones comerciales: WebPay y financiamiento

7.1  WebPay (Transbank)

7.2  Financiamiento (Forum u otras)

8.  Principios de gobernanza

9.  Plazo de respuesta solicitado

10.  Aprobaciones

# 1. Objetivo del documento

Este apartado define el propósito de la solicitud y el marco de decisión que se espera de la Empresa.

El presente documento tiene por objeto formalizar las solicitudes y decisiones que la Empresa debe adoptar para continuar el desarrollo del sitio web de la sucursal Puerto Montt. Se busca evitar ambigüedades, retrasos por falta de insumos y conflictos de responsabilidad sobre costos, accesos y contratación de servicios.

# 2. Alcance confirmado

Para efectos de viabilidad del proyecto, el alcance de la primera versión (v1) queda definido como:

• Sitio web orientado exclusivamente a la sucursal de Puerto Montt.

• Catálogo de vehículos, fichas de detalle, tour 360°, contacto comercial y panel de administración.

• Fuera de alcance v1: otras sucursales, CRM interno completo, app móvil nativa.

# 3. Solicitud de fotografías y videos del stock

Se requiere acceso a material audiovisual de los vehículos existentes en Puerto Montt. Sin este insumo no es posible publicar un catálogo profesional ni tours 360° reales.

## 3.1. Medio de entrega (elige la Empresa)

Se recomienda un canal que preserve la calidad original (sin compresión agresiva de WhatsApp). Marque una opción:

☐  Google Drive (recomendado) — carpeta compartida

☐  Microsoft OneDrive / SharePoint

☐  Dropbox

☐  WeTransfer / Smash (lotes puntuales de alta calidad)

☐  Otro: ________________________________

Importante: WhatsApp comprime fotos y videos. Puede usarse solo para coordinación, no como archivo maestro.

## 3.2. Estructura de carpetas sugerida

Una carpeta por vehículo, con nombre: MARCA_MODELO_AÑO_PATENTEINTERNA (ejemplo: TOYOTA_RAV4_2021_ABCD12)

• /fotos/ → 8 a 12 imágenes JPG/PNG (frente, atras, laterales, interior, motor, detalle)

• /video_360/ → 1 video de vuelta completa (30–60 s, horizontal, buena luz)

• /hero/ → 1 foto principal para listado del catálogo

## 3.3. Formatos y calidad mínima

| Tipo | Formato preferido | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Fotos | JPG o PNG | Mínimo 1920 px en el lado largo; sin filtros extremos |
| Video 360 | MP4 (H.264) o MOV | Full HD (1080p) o superior; no enviar por WhatsApp |
| Peso | Sin límite artificial | Mejor archivo pesado y nítido que liviano y pixelado |

## 3.4. Datos asociados a cada vehículo (planilla)

Además del material, se solicita planilla (Excel/Google Sheets) con:

• Marca, modelo, año, precio, kilometraje, combustible, transmisión, color

• Estado: disponible / reservado / vendido

• Patente (uso interno; no se publicará salvo instrucción expresa)

• Observaciones comerciales (opcional)

# 4. Compra y gestión del dominio (.cl)

El dominio rgmotors.cl ya se encuentra registrado por terceros. La Empresa debe proponer y aprobar un nombre disponible en NIC Chile (www.nic.cl). El dominio debe quedar a nombre del RUT de la Empresa.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Registrador | NIC Chile (oficial .cl) |
| Costo referencial | $9.990 CLP por año (exento de IVA, tarifa NIC Chile vigente) |
| Titular | Razón social / RUT de la Empresa (no cuenta personal del desarrollador) |
| Responsable interno | ________________________________ |

Propuestas de nombre (completar y marcar disponibilidad en nic.cl):

☐  Opción 1: ________________________.cl

☐  Opción 2: ________________________.cl

☐  Opción 3: ________________________.cl

Nombre aprobado por la Empresa: ________________________.cl     Fecha: ____/____/________

# 5. Elección de base de datos / backend de datos

Se requiere un servicio en la nube para almacenar el catálogo, imágenes y usuarios del panel de administración. A continuación se presentan alternativas comparadas para decisión formal.

| Criterio | Supabase (recomendada) | Firebase (Google) | Solo archivos en el código |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | PostgreSQL + Auth + Storage | NoSQL + Auth + Storage | Sin base real |
| Costo inicio | Free; Pro ~US$25/mes | Pay-as-you-go | US$0 |
| Panel admin | Excelente para catálogo | Posible, menos natural p/ filtros | Requiere programador |
| Fotos/videos | Storage incluido | Storage incluido | GitHub (no ideal) |
| Apto producción | Sí (Plan Pro) | Sí | Solo demo |
| Autonomía Empresa | Alta (con admin web) | Media-Alta | Nula |

Recomendación técnica: Supabase Plan Pro para producción.

Decisión de la Empresa:

☐  Supabase (recomendado)

☐  Firebase

☐  Otra: ________________________

Cuenta/correo corporativo para alta del servicio: ________________________

Titular de facturación: ☐ Empresa   ☐ Otro: ____________

# 6. Elección de hosting (alojamiento web)

GitHub Pages se utiliza únicamente como demo. Para operación profesional se requiere hosting pagado compatible con Next.js y administración autónoma.

| Criterio | Vercel (recomendado) | Cloudflare Pages | VPS (DigitalOcean/etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaje con Next.js | Óptimo | Bueno (con límites) | Manual |
| Costo referencial | Pro ~US$20/mes | Free / planes pagos | Desde ~US$6–24/mes + mantención |
| Deploy | Automático desde GitHub | Automático | Configuración y mantención propia |
| SSL / HTTPS | Incluido | Incluido | Configurar |
| Esfuerzo interno | Bajo | Medio | Alto (necesita soporte TI) |
| Ideal si… | Quieren simplicidad y velocidad | Priorizan CDN global | Tienen administrador de servidores |

Costo mensual estimado stack recomendado (Vercel Pro + Supabase Pro): ~US$45/mes + dominio anual.

Decisión de la Empresa:

☐  Vercel Pro (recomendado)

☐  Cloudflare Pages

☐  VPS / otro: ________________________

Cuenta/correo corporativo para alta: ________________________

# 7. Integraciones comerciales: WebPay y financiamiento

Estas integraciones dependen de contratos comerciales de la Empresa con terceros. El desarrollo técnico solo puede iniciarse cuando existan credenciales y canales oficiales.

## 7.1. WebPay (Transbank)

Requisitos habituales (responsabilidad de la Empresa):

• Empresa formalizada con inicio de actividades en SII y giro coherente.

• Cuenta corriente a nombre del comercio.

• Sitio con dominio propio, HTTPS, datos del comercio, políticas y términos.

• Contratación/afiliación en Transbank y certificación técnica del flujo de pago.

Documentación técnica: https://www.transbankdevelopers.cl

Solicitud a la Empresa:

☐  Autorizamos gestionar afiliación WebPay Plus con Transbank

☐  Entregaremos código de comercio y credenciales de integración/producción

☐  Designamos contacto interno Transbank: ________________________ / Tel: ____________

☐  Por ahora NO incluimos pagos online en v1 (solo contacto/WhatsApp)

## 7.2. Financiamiento (Forum u otras financieras)

La conexión con Forum u otras entidades de crédito automotriz no es un plugin genérico. Depende del acuerdo comercial vigente de la automotora con la financiera y del canal que ellos habiliten (enlace a cotizador, integración dealer, API, proceso asistido por ejecutivo, etc.).

Se solicita a la Empresa:

☐  Indicar financiera(s) preferente(s): Forum / Otra: ____________

☐  Entregar contacto del ejecutivo comercial de la financiera

☐  Consultar formalmente si existe API, link de cotización, iframe o flujo dealer

☐  Mientras no exista canal técnico: botón “Simular financiamiento” → WhatsApp / formulario / link externo

Ejecutivo financiera: ________________________  Correo/Tel: ________________________

# 8. Principios de gobernanza (para evitar conflictos de carga)

• Las cuentas de dominio, hosting, base de datos y pasarelas deben quedar a nombre de la Empresa.

• El desarrollador no será titular ni responsable de pagos recurrentes de servicios cloud.

• Los contenidos (fotos, precios, stock) son responsabilidad comercial de la sucursal.

• Los cambios de alcance se formalizarán por escrito (correo o acta) antes de ejecutarse.

• Los plazos de 3 meses asumen respuesta oportuna a las solicitudes de este documento.

# 9. Plazo de respuesta solicitado

Se solicita devolver este documento firmado (o responder por correo con las casillas marcadas) en un plazo máximo de 10 días hábiles, a fin de no detener el cronograma del proyecto.

# 10. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitante / Responsable técnico |  |  |  |
| Representante Empresa / Sucursal Puerto Montt |  |  |  |
| Responsable comercial / gerencia |  |  |  |

Observaciones de la Empresa:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________